### Plano de Projeto: Sistema ERP para "Larissa Monteiro Closet"

Este plano é um guia para transformar a ideia em um produto funcional, de forma organizada e gerenciável.

#### Fase 0: Fundação e Planejamento (O "Sprint Zero")

Este é o alicerce do projeto. O objetivo não é escrever o código da aplicação ainda, mas sim preparar todo o terreno.

- Documento de Visão e Escopo (1-2 dias):

  - O que fazer: Detalhar o que o sistema fará e o que ele não fará. O escopo que já montamos é um ótimo ponto de partida. Defina claramente o Produto Mínimo Viável (MVP): qual é o conjunto mínimo de funcionalidades que já agregaria valor à loja? (Provavelmente: Cadastro de Produtos com Grade, Controle de Estoque e Registro de Venda Física).

  - Artefato: Documento de Escopo v1.

- Definição da Arquitetura (1 dia):

  - O que fazer: Fazer a escolha consciente da arquitetura. A arquitetura de N-camadas que você já utilizou é excelente e recomendada.

  - Decisão: Python com FastAPI para o backend (API REST), SQLAlchemy como ORM e Oracle como banco de dados. O frontend será uma aplicação web separada.

- Modelagem do Banco de Dados (3-5 dias):

  - O que fazer: Esta é uma das etapas mais críticas.

  - Modelo Conceitual: Desenhe um diagrama Entidade-Relacionamento (DER) simples, focando nas entidades principais: Clientes, Produtos, Variações (a grade de Cor/Tamanho), Vendas, Itens_Venda, Pagamentos.

  - Modelo Lógico: Detalhe os atributos, tipos de dados e relacionamentos de cada entidade.

  - Modelo Físico: Escreva o script CREATE TABLE para o Oracle, já com as chaves primárias, estrangeiras e constraints.

- Configuração do Ambiente e Ferramentas (1 dia):

  - Ambiente Python: Crie um ambiente virtual (venv) e o arquivo requirements.txt.

  - Git e GitHub:

    - Crie um novo repositório no GitHub chamado erp-larissa-closet.

    - Clone o repositório para sua máquina.

    - Crie um arquivo .gitignore robusto para Python (ignorando venv, __pycache__, .env, etc.).

    - Defina a estratégia de branches (ramos): main para a versão estável, develop para integração e feature/nome-da-feature para cada nova funcionalidade.

- Criação do Backlog do Produto (1-2 dias):

  - O que fazer: Transforme as funcionalidades do escopo em Estórias de Usuário e coloque-as em uma ferramenta de gestão ágil (Trello, Jira ou GitHub Projects são ótimas opções).

#### Fases de Desenvolvimento (Sprints)

Divida o backlog em Sprints, que são ciclos de trabalho (sugestão: 2 semanas por Sprint) com metas claras.

Fase 1: O "Core" Transacional - O Mínimo Viável (Sprints 1-3) Objetivo: Ter um sistema de retaguarda funcional, capaz de controlar o estoque e registrar vendas.

- Sprint 1: Estrutura e Persistência

  - Tarefas: Configurar a conexão com o banco (DB.py), implementar os models.py com SQLAlchemy, criar o BaseRepository.

- Sprint 2: Gerenciamento de Estoque (A Grade)

  - Estória Principal: "Como gerente da loja, quero cadastrar um produto (ex: 'Vestido Midi') e suas variações de cor e tamanho (P-Preto, M-Preto, P-Verde), cada uma com seu próprio estoque (SKU)."

  - Tarefas: Implementar o CRUD completo de Produtos e de Variações.

- Sprint 3: A Venda Física

  - Estória Principal: "Como vendedora, quero registrar uma venda, selecionando o SKU exato (Vestido M-Preto), para que o estoque daquela variação seja atualizado automaticamente."

  - Tarefas: Criar o VendasRepository com a transação atômica, adaptar a lógica para dar baixa no estoque do SKU.

Fase 2: A Interface Web e a Experiência de Admin (Sprints 4-5) Objetivo: Criar a interface para que sua esposa possa usar o sistema.

- Sprint 4: API e Telas de Gerenciamento

  - Tarefas: Desenvolver os endpoints da API com FastAPI para o CRUD de produtos, variações e clientes. Criar as telas de administração (frontend) para interagir com esses endpoints.

- Sprint 5: PDV (Ponto de Venda) Simplificado

  - Tarefas: Criar a tela de "caixa" onde a vendedora poderá realizar as vendas que foram implementadas no backend na Fase 1.

Fase 3: Inteligência e Conexões Externas (Sprints 6-7) Objetivo: Adicionar os diferenciais que agregam valor estratégico.

- Sprint 6: Pagamentos e Relatórios de Varejo

  - Tarefas: Iniciar a integração com uma API de pagamentos (ex: Mercado Pago). Criar os primeiros relatórios essenciais de varejo (Curva ABC de produtos, produtos parados no estoque).

- Sprint 7: Notificações e IA

  - Tarefas: Implementar o serviço de e-mail para recibos. Adaptar o serviço de IA para analisar dados de varejo e gerar insights sobre quais tamanhos/cores vendem mais.

### Ferramentas e Boas Práticas (Como Gerenciar o Projeto)

#### Gestão de Tarefas (Metodologia Ágil)

Use um quadro Kanban (no Trello ou GitHub Projects):

- Coluna Backlog: Todas as estórias de usuário que você escreveu.

- Coluna A Fazer (Sprint): No início de cada Sprint, puxe as estórias mais importantes do Backlog para cá.

- Coluna Em Andamento: A tarefa que você está desenvolvendo no momento.

- Coluna Feito: Tarefas concluídas e testadas no Sprint.

#### Versionamento de Código (Git e GitHub)

Este é o fluxo de trabalho profissional que você deve seguir:

- Crie um Ramo (Branch): Antes de começar a trabalhar em uma nova estória (ex: "controle de estoque"), crie um novo ramo a partir do develop: git checkout develop git pull (para garantir que está atualizado) git checkout -b feature/controle-de-estoque

- Trabalhe e Faça Commits: Desenvolva a funcionalidade. Faça commits pequenos e frequentes com mensagens claras: git add . git commit -m "feat: Adiciona tabela de Variações ao models.py"

- Envie para o GitHub: git push origin feature/controle-de-estoque

- Crie um Pull Request (PR): No GitHub, abra um "Pull Request" do seu ramo feature/controle-de-estoque para o ramo develop. Aqui você pode revisar seu próprio código e, no futuro, pedir a outra pessoa para revisar.

- Mescle (Merge): Após a revisão, mescle o PR. Seu código agora está integrado à linha de desenvolvimento principal.

- Repita: Volte para o passo 1 para a próxima tarefa.

Seguir esta estrutura dará a você um processo de desenvolvimento robusto, organizado e muito próximo do que é praticado nas melhores equipes de tecnologia, garantindo que seu aprendizado seja tão valioso quanto o sistema que você irá construir.

### Estrutura de Projeto no Trello para o "Closet Core ERP"

#### Passo 1: Crie o Quadro

- Nome do Quadro: Closet Core ERP

- Visibilidade: Pessoal

#### Passo 2: Crie as Listas (Seu Fluxo Kanban)

Crie estas 5 listas, da esquerda para a direita. Elas representarão o ciclo de vida de cada tarefa.

- Backlog: Onde todas as ideias, funcionalidades e estórias de usuário são criadas. É o "cérebro" do projeto.

- A Fazer (Próximas Tarefas): O que você planeja trabalhar nas próximas 1-2 semanas.

- Em Andamento: A tarefa que você está desenvolvendo agora. (Lembre-se do limite de 1 ou 2 cartões aqui).

- Em Revisão / Teste: Tarefas codificadas que precisam ser formalmente testadas contra seus critérios de aceite.

- Concluído: Tudo o que já foi finalizado e testado com sucesso.

#### Passo 3: Crie as Etiquetas (Seus Épicos)

As etiquetas são essenciais para organizar o Backlog em grandes blocos de funcionalidade. Crie as seguintes etiquetas:

- Verde: Épico: Configuração e Cadastros

- Amarelo: Épico: Compras e Estoque

- Laranja: Épico: Vendas e Faturamento

- Vermelho: Épico: Financeiro

- Roxo: Épico: Relatórios e IA

- Azul: Épico: API e Interface (Frontend)

- Preto: Tarefa Técnica / Débito Técnico

### Passo 4: Popule seu Backlog (Exemplos de Cartões Iniciais)

Agora, a parte mais importante: criar os cartões para cada estória de usuário na sua lista Backlog. Abaixo estão exemplos detalhados para os novos módulos.

#### Épico: Configuração e Cadastros (Verde)

- Estória: Como gerente, quero cadastrar os dados completos da minha empresa (CNPJ, endereço) para que apareçam nos documentos.

- Estória: Como gerente, quero cadastrar clientes com seus dados de contato e endereço.

- Estória: Como gerente, quero cadastrar fornecedores com CNPJ, contato e condições de pagamento negociadas.

- Estória: Como gerente, quero cadastrar um produto com informações básicas (nome, custo, preço de venda).

- Estória: Como gerente, quero adicionar variações (grade) a um produto, especificando cor, tamanho e código de barras (SKU) para cada uma.

#### Épico: Compras e Estoque (Amarelo)

- Estória: Como gerente, quero registrar uma nota de compra de um fornecedor para dar entrada em novas mercadorias.

- Estória: Como o sistema, ao registrar uma compra, quero que o estoque das variações (SKUs) dos produtos seja atualizado automaticamente.

- Estória: Como gerente, quero poder realizar um ajuste manual no estoque de um SKU específico para corrigir discrepâncias.

- Estória: Como gerente, quero ser notificado quando o estoque de um SKU atingir um nível mínimo pré-definido.

#### Épico: Vendas e Faturamento (Laranja)

- Estória: Como vendedora, quero registrar uma venda no caixa (PDV), selecionando os SKUs pelo código de barras ou nome.

- Estória: Como o sistema, quero dar baixa automática no estoque do SKU vendido após a confirmação da venda.

- Estória: Como vendedora, quero aplicar descontos e selecionar diferentes formas de pagamento (PIX, Crédito, etc.).

- Estória: Como o sistema, quero enviar um recibo da venda por e-mail para o cliente.

#### Épico: Financeiro (Vermelho)

- Estória (Contas a Receber): Como o sistema, quero gerar automaticamente uma conta a receber para vendas a prazo (fiado) ou parceladas no cartão.

- Estória (Contas a Receber): Como gerente, quero poder registrar a baixa (pagamento) de uma conta a receber, seja total ou parcial.

- Estória (Contas a Pagar): Como o sistema, quero gerar automaticamente uma conta a pagar quando uma nota de compra for registrada.

- Estória (Contas a Pagar): Como gerente, quero poder registrar o pagamento de uma conta a um fornecedor.

- Estória (Fluxo de Caixa): Como gerente, quero visualizar um resumo simples do meu fluxo de caixa (entradas vs. saídas) para o dia/semana.

#### Épico: Relatórios e IA (Roxo)

- Estória: Como gerente, quero um relatório de produtos mais vendidos (Curva ABC).

- Estória: Como gerente, quero um relatório de produtos parados no estoque há mais de 90 dias.

- Estória: Como gerente, quero uma análise de IA que sugira quais produtos devo comprar com base nas tendências de vendas recentes.

#### Épico: API e Interface (Azul)

- Tarefa: Desenvolver a tela de Ponto de Venda (PDV).

- Tarefa: Desenvolver a tela de cadastro de produtos com a grade de variações.

- Tarefa: Desenvolver a tela de controle de contas a pagar/receber.

Com este Backlog inicial, você tem um roteiro claro para vários meses de desenvolvimento. Comece puxando as estórias do épico "Configuração e Cadastros" para a sua lista "A Fazer" e siga o fluxo Kanban. Este planejamento vai manter seu projeto organizado e focado em entregar valor a cada etapa.